| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☑ | ☐ |  |
| LS03 | ☐ | ☑ | Khi hai khách hàng cùng đặt mua sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời, hệ thống sẽ xử lý tranh chấp và thông báo hết hàng cho người đến sau như thế nào? |

(2) Nhiệm vụ 2: Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Mức độ phức tạp tương đương LS02 do chỉ tập trung vào việc tạo phiên livestream và thiết lập trạng thái ban đầu 'Sắp diễn ra'. Do đó, SP chốt bằng với Reference Story LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Story này phức tạp hơn LS02 do có thêm luồng xử lý đơn hàng và kiểm soát tồn kho đồng thời. Tuy nhiên, phạm vi vẫn nằm trong tầm kiểm soát sau khi đã làm rõ cơ chế giữ tồn kho, nên nhóm thống nhất chốt 5 SP (nhỏ hơn mức rủi ro tối đa là 8 SP). |

(3) Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point là đơn vị đo lường tương đối về độ phức tạp, nỗ lực và rủi ro chứ không phải là thước đo thời gian tuyệt đối. Nhóm Scrum không quy đổi SP sang giờ, mà sử dụng Velocity (tổng số Story Point hoàn thành trong một Sprint) dựa trên hiệu suất thực tế để dự báo khối lượng công việc cho các Sprint tiếp theo một cách linh hoạt.